CÔNG TY ĐIỆN MÁY CAM

Khối Thương mại điện tử

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ CHẤP NHẬN NGƯỜI DÙNG

User Acceptance Test (UAT) Plan

Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền

| Mã tài liệu | RR-UAT-001 |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày phát hành | 21/08/2026 |
| Người soạn | Lê Văn Mạnh - Business Analyst |
| Trạng thái | Chờ phê duyệt |
| Mức độ bảo mật | Lưu hành nội bộ |

Ghi chú: Doanh nghiệp và số liệu trong tài liệu là giả lập, phục vụ mục đích học tập và portfolio.

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Lịch sử thay đổi

| Phiên bản | Ngày | Nội dung thay đổi | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/08/2026 | Khởi tạo tài liệu | Lê Văn Mạnh |

Phê duyệt tài liệu

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |  |
| Trưởng phòng CSKH |  |  |  |
| Kế toán trưởng |  |  |  |

# 1. THÔNG TIN CHUNG

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Người dùng nghiệp vụ xác nhận hệ thống đáp ứng quy trình TO-BE và Business Rules trước go-live |
| Thời gian | Tuần 9 (5 ngày làm việc) |
| Môi trường | UAT (dữ liệu giả lập, kết nối sandbox của cổng thanh toán và đơn vị vận chuyển) |
| Người tổ chức | BA |
| Người tham gia | 3 nhân viên CSKH, 2 nhân viên kho, 2 nhân viên cửa hàng, 1 kế toán, 5 khách hàng nội bộ (nhân viên công ty đóng vai) |
| Người ký duyệt | Product Owner, Trưởng CSKH, Kế toán trưởng |

# 2. TIÊU CHÍ

| Tiêu chí bắt đầu (Entry) | Tiêu chí kết thúc (Exit) |
| --- | --- |
| QA đã test xong, không còn lỗi Critical/High | 100% kịch bản UAT mức Must đạt |
| Môi trường UAT và dữ liệu mẫu đã sẵn sàng | Không còn lỗi Critical/High mở |
| Người tham gia đã được hướng dẫn 30 phút | Lỗi Medium/Low có kế hoạch xử lý sau go-live |
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản nháp đã có | Các bên ký biên bản nghiệm thu |

# 3. LỊCH UAT

| Ngày | Nội dung | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Hướng dẫn, chạy luồng chính end-to-end cùng nhau | Tất cả |
| Ngày 2 | Khách hàng tạo yêu cầu, CSKH duyệt | Khách nội bộ, CSKH |
| Ngày 3 | Kho/cửa hàng tiếp nhận, kiểm tra hàng | Kho, Cửa hàng |
| Ngày 4 | Hoàn tiền, xử lý giao dịch lỗi | Kế toán |
| Ngày 5 | Test lại lỗi đã sửa (retest), tổng kết, ký nghiệm thu | Tất cả |

# 4. UAT CHECKLIST (VIẾT THEO NGÔN NGỮ NGHIỆP VỤ)

Kịch bản UAT được viết theo tình huống nghiệp vụ thực tế, người dùng không cần kiến thức kỹ thuật. Kết quả chi tiết được ghi nhận trong file ReturnRefund_TestCases_UAT_v1.0.xlsx (sheet UAT Checklist).

## Khách hàng

| # | Tình huống | Kết quả mong đợi | Đạt? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-01 | Tạo yêu cầu trả tai nghe bị rè, gửi kèm 2 ảnh | Nhận mã yêu cầu, thấy trạng thái “Đã gửi” | ☐ |  |
| U-02 | Trả ốp lưng trong đơn có voucher | Thấy rõ số tiền hoàn và các khoản bị trừ, hiểu được cách tính | ☐ |  |
| U-03 | Theo dõi yêu cầu từ lúc gửi đến khi nhận tiền | Nhận thông báo ở mỗi bước, không cần gọi hotline | ☐ |  |

## CSKH

| # | Tình huống | Kết quả mong đợi | Đạt? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-04 | Duyệt 10 yêu cầu liên tiếp | Xem được đầy đủ ảnh, duyệt mỗi yêu cầu < 2 phút | ☐ |  |
| U-05 | Từ chối yêu cầu có ảnh mờ | Hệ thống bắt nhập lý do; khách thấy đúng lý do | ☐ |  |

## Kho / Cửa hàng

| # | Tình huống | Kết quả mong đợi | Đạt? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-06 | Nhận kiện hàng, quét mã bằng tablet | Thấy ngay thông tin yêu cầu và checklist | ☐ |  |
| U-07 | Hàng có IMEI khác đơn | Hệ thống cảnh báo, không cho chọn “Đạt” | ☐ |  |

## Kế toán

| # | Tình huống | Kết quả mong đợi | Đạt? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-08 | Xử lý giao dịch hoàn tiền lỗi và đối chiếu với sandbox cổng thanh toán | Thấy danh sách giao dịch lỗi; số tiền và mã giao dịch khớp sau khi xử lý | ☐ |  |

# 5. MẪU GHI NHẬN LỖI (DEFECT LOG)

Lỗi phát sinh trong UAT được ghi nhận tập trung tại sheet Defect Log của file ReturnRefund_TestCases_UAT_v1.0.xlsx, theo mẫu dưới đây.

| ID | Ngày | Người phát hiện | Kịch bản | Mô tả lỗi | Bước tái hiện | Mức độ | Trạng thái | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 |  |  | U-02 | VD: Tiền hoàn hiển thị 1.800.000đ thay vì 1.770.000đ khi chọn shipper | 1. … 2. … 3. … | High | Open | Dev |

Mức độ lỗi:

| Mức | Định nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Critical | Chặn luồng chính hoặc sai tiền | Hoàn sai số tiền, hoàn trùng |
| High | Sai nghiệp vụ quan trọng, có cách làm tạm | Không gửi thông báo khi duyệt |
| Medium | Ảnh hưởng trải nghiệm, không sai nghiệp vụ | Sắp xếp danh sách sai thứ tự |
| Low | Lỗi hiển thị, chính tả | Sai chính tả nhãn nút |

# 6. BIÊN BẢN NGHIỆM THU (UAT SIGN-OFF)

| Hạng mục | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng số kịch bản | 8 |
| Đạt / Không đạt | ___ / ___ |
| Lỗi còn mở (Critical / High / Medium / Low) | ___ / ___ / ___ / ___ |
| Kết luận | ☐ Chấp nhận go-live ☐ Chấp nhận có điều kiện ☐ Không chấp nhận |

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |  |
| Trưởng CSKH |  |  |  |
| Kế toán trưởng |  |  |  |
| Business Analyst |  |  |  |